Перечень многоквартирных жилых домов, включенных в перспективную программу
капитального ремонта жилищного фонда по Ошмянскому району на 2021-2025 годы

| № п/п | Адрес жилого дома | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Планируемый год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ошмяны, ул. Красноармейская, 6 | 5 | панели | 3734,76 | 2021 |
| 2 | г. Ошмяны, ул. Строителей, 24 | 4 | кирпич | 1050,92 | 2021 |
| 3 | г. Ошмяны, ул. Восточная, 5 | 5 | панели | 2252,77 | 2021 |
| 4 | аг. Гольшаны, ул. Школьная, 4 А | 2 | кирпич | 799,7 | 2021 |
| 5 | аг. Гольшаны, ул. Школьная, 4 Б | 2 | кирпич | 811,6 | 2021 |
|  |  |  |  | 8649,75 |  |
| 6 | г. Ошмяны, ул. Красноармейская, 10 | 5 | панели | 3270,22 | 2022 |
| 7 | аг. Кольчуны, ул. Заводская, 5 | 2 | кирпич | 735,6 | 2022 |
| 8 | г. Ошмяны, ул. Восточная, 7 | 5 | панели | 2249,91 | 2022 |
| 9 | г. Ошмяны, ул. Строителей,14 | 3 | кирпич | 1395,61 | 2022 |
| 10 | г. Ошмяны, ул. Кооперативная, 6 Б | 3 | кирпич | 978,37 | 2022 |
|  |  |  |  | 8629,71 |  |
| 11 | г. Ошмяны, ул. Строителей, 26 | 5 | панели | 3109,36 | 2023 |
| 12 | г. Ошмяны, ул. Восточная, 1 А | 5 | панели | 3768,4 | 2023 |
| 13 | г. Ошмяны, ул. Кооперативная, 6 В | 3 | кирпич | 1004,34 | 2023 |
| 14 | аг. Кольчуны, ул. Заводская, 8 | 2 | кирпич | 916,7 | 2023 |
| 15 | г. Ошмяны, ул. Советская, 38 | 2 | кирпич | 414,31 | 2023 |
|  |  |  |  | 9213,11 |  |
| 16 | г. Ошмяны, ул. Кооперативная, 6 | 2 | кирпич | 695,4 | 2024 |
| 17 | аг. Кольчуны, ул. Заводская, 4 | 2 | кирпич | 869,2 | 2024 |
| 18 | г. Ошмяны, ул. Кооперативная, 2 Б | 2 | кирпич | 376,5 | 2024 |
| 19 | г. Ошмяны, ул. Восточная, 11 | 5 | панели | 2254,3 | 2024 |
| 20 | г. Ошмяны, ул. Красноармейская, 4 | 5 | панели | 3336,58 | 2024 |
| 21 | г. Ошмяны, ул. Восточная, 4 | 5 | панели | 1990,03 | 2024 |
|  |  |  |  | 9522,01 |  |
| 22 | аг. Кольчуны, ул. Заводская, 9 | 3 | кирпич | 1009,6 | 2025 |
| 23 | г. Ошмяны, ул. Школьная, 3 | 5 | панели | 2045,17 | 2025 |
| 24 | г. Ошмяны, ул. Красноармейская, 8 А | 5 | панели | 2059,58 | 2025 |
| 25 | г. Ошмяны, ул. Восточная, 3 | 5 | панели | 2508,9 | 2025 |
| 26 | аг. Кольчуны, ул. Заводская, 6 | 2 | кирпич | 908,2 | 2025 |
| 27 | г. Ошмяны, ул. Кооперативная, 4 А | 4 | кирпич | 1459,52 | 2025 |
|  |  |  |  | 9990,97 |  |