ПЕРЕЧЕНЬ

жилых домов, подлежащих капитальному ремонту

в 2021 году

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Строителей в г. Ошмяны, 1984 | 1050,92 | 1050,92 | апрель 2021 г. | август 2021 г. |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Красноармейская в г. Ошмяны, 1973 | 3734,76 | 3734,76 | март 2021 г. | сентябрь 2021 г. |